**АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.04.2018 № 39

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2017 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Шопшинского

сельского поселения А.П. Зинзиков

Приложение

к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения

от 02.04.2018 № 39

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» за 2017 год**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» в 2017 году являлась Администрация Шопшинского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» в 2017 году выступал общий отдел Администрации Шопшинского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи муниципальной программы:

1. Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети и дворовых территорий, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

-улучшены потребительские свойств автомобильных дорог,

- создана комфортная среда для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;

- улучшен внешний вид территории поселения.

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении»** Ответственный исполнитель: Общий отдел Администрации Шопшинского сельского поселения *(наименование структурного подразделения Администрации поселения)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2017год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.**  МЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020 годы | | | | | | |
| 1 | Задача 1.Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети и дворовых территорий, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб | 3691 | 3523,1 | 3691 | 3523,1 |  |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | Единица | | Значения целевых показателей | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | измерения | | План  2017 год | Факт  2017 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  | |  | |  |  |
| МЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы | | | | | | |
| 1. Прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | | 1 | | м | 729,2 | 729,2 |

2.2. Расчет по формулам :

1) *рассчитаем индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)* (R) по формуле: : R*=*

где:

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

R= 729,2/729,2%=100%

**Соответственно муниципальная программа является высокорезультативной**.

Эффективность исполнения программы - рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период;

* - плановое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период.

Еисп= 1 / (3523,1: 3691) =104,8

**Эффективность исполнения программы является высокоэффективной.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В. Мальцева/

Заместитель Главы-начальник финансового отдела администрации поселения

Подпись Ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Н. Барышникова /

Дата составления отчёта: 14.03.2018